## Slide 1: RustKVM
Report 4.30
An Zhida

## Slide 2: 当前进展
KVM数据结构完成
kvm_create_vm API完成，还差一些硬件相关配置的封装
Memory相关数据结构完成（不包括页表）
与贾越凯学长交流了关于EPT页表的实现
成功编译了内核

## Slide 3: 下周工作
简化并完成create_vcpu API的basic版本，使得demo可以运行一些简单的guest asm测例
查看INTEL VMX的手册，将create_vm里面的一些硬件配置函数进行封装
梳理一下KVM结构体中的字段所有权，确定哪些部分设计为全局变量